**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЯСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**30.07.2018 44/1-р.С.**

**п. Ясногорский**

**О внесении изменений в решение Совета депутатов администрации муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 21.11.2017 № 36/2- р.С. « Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО Ясногорский сельсовет на 2018-2022 годы».**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 г, N 696-пп "Об утверждении государственной программы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" на 2018 - 2022 годы", руководствуясь Уставом МО Ясногорский сельсовет .

1. Внести изменения в решение сессии администрации муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 21.11.2017 № 36/2-р.С. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО Ясногорский сельсовет на 2018-2022 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом.

Глава администрации МО

Ясногорский сельсовет А.В. Золотухин

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору.

**Приложение**

**к решению Совета депутатов**

**муниципального образования**

**Ясногорский сельсовет**

**от 30.07.2018 № 44/1-р.С**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды**

**на 2018-2022 годы «поселок Ясногорский » (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Участники  Программы | Администрация муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации, подрядные организации. |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения:  - повышение качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее – муниципальное образование);  - развитие общественных территорий муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Задачи  Программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;  - Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства |
| Показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы  1 этап: 2018-2019 годы  2 этап: 2020-2021 годы  3 этап 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — тыс. руб., в том числе:  областной бюджет — тыс. руб.;  местный бюджет — 232,315 тыс. руб.;  иные источники — 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования:  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования ;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской (сельской) среды муниципального образования , в ходе реализации Программы достигнет до 100% ;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы, составит 30%. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В поселке Ясногорский 18 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 40 лет назад. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остается на низком уровне. В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники. Отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств. В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 18 дворовых территорий. Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической сельской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня сельской среды, в том числе улучшение безопасности. Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения. Реализация мероприятий Программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей села, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий, внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей села, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

3) обеспечение уличного освещения;

4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

5) установка указателей с наименованиями улиц;

6) озеленение;

7) установка скамеек, урн;

8) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Программа Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы «поселок Ясногорский » предусматривает целенаправленную работу исходя из минимального и дополнительного перечней работ (приложение № 1). Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида села, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории.

**Адресный перечень всех дворовых территорий, не нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния).**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресный перечень домов** |
| **1** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 1** |
| **2** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 2** |
| **3** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 3** |
| **4** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 4** |
| **5** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 5** |
| **6** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 6** |
| **7** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 7** |
| **8** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 8** |
| **9** | **п. Ясногорский , ул. Грейдерная , дом 9** |
| **10** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 10** |
| **11** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 11** |
| **12** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 12** |
| **13** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 13** |
| **14** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 14** |
| **15** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 15** |
| **16** | **п. Ясногорский , ул. Шканова , дом 16** |
| **17** | **п. Ясногорский , ул. Лесная , дом 1** |
| **18** | **п. Ясногорский , ул. Никоненко ,дом 2** |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы:

− повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных территорий сельского поселения «поселок Ясногорский »;

− создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

− обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей села;

− организация искусственного освещения дворовых территорий;

− создание условий для массового отдыха жителей;

− совершенствование архитектурно-художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;

− обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.

Основными приоритетами являются:

− комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;

− вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

− обеспечение доступности сельской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

− повышение качества сельской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

− реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

− выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

− улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения;

− поддержание санитарного порядка на территории села;

− участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации;

− обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности малобильных групп населения. Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

1. **Перечень мероприятий программы**

Основу муниципальной Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения в соответствии адресным перечнем многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г. (приложение № 2).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

− риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

− финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения;

− при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

− несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

− заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2018 - 2022 годах составит 4646,290 рублей. Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств. В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций. Софинансирование региональной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 10 % от общей стоимости таких работ. Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: после разработки проектно-сметной документации на каждый объект; после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы. Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик Программы:

− отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение:

− обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий:

− подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

− представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

− несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

− обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

− представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных территорий в Программу. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Оценка социально-экономической эффективности реализации программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2022 г.г. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной Программы проводится администрацией и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения. Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы. Ответственный исполнитель представляет отчет о выполненных мероприятиях по объектам сельского поселения. В рамках реализации муниципальной Программы планируется проведение мероприятий по благоустройству 1 ед. общественной территории. Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли общественных территорий сельского поселения, приведенных в нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий;

- повышение социальной и экономической привлекательности поселка Ясногорский . Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по итогам отчетного периода.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**« Формирование комфортной**

**городской (сельской) среды**

**на 2018-2022 годы «поселок**

**Ясногорский »**

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018- 2022 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | год |
| 1 | Благоустройство парковой зоны в п. Ясногорский Новосергиевского района Оренбургской области улица Шканова 17 | 2019 |

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Платовка»**